青年局 AI 實戰營｜小組作業與開發交接

# 企業需求 × Vibe Coding
小組開發工作包

從問題定義、利害關係人與解法設計，到可驗證的 Coding Agent Handoff（開發代理交接）

這份文件會成為團隊與 Coding Agent 的共同需求來源：已確認的內容留下證據，尚未確認的內容清楚標記，讓第一版作品少一點猜測、多一點可驗證性。

| 01 定義問題 | 02 對齊角色 | 03 設計方案 | 04 協作建置 | 05 測試學習 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

核心原則 不是把所有功能寫滿，而是讓企業需求、團隊假設、驗收方式與版本狀態都能被共同理解。

| 組別 | 請填寫 | 企業命題 | 請填寫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 組員 | 請填寫 | 文件版本 | v0.__ |
| GitHub Repo | 請貼連結 | Prototype | 請貼連結 |

課程設計｜Aaron Cheng 鄭子豪

解決問題理論與實務 × 解決企業痛點的方案實例

核心 · HOW TO USE

# 先走核心路徑；需要時再回到輔助工具

每一頁都可獨立使用。為了讓 Coding Agent 開始協作，先完成核心交付；若某一格仍模糊，再回到對應的輔助框架補證據。

## 最小可交付路徑

| 階段 | 建議先完成 | 交給 Coding Agent 的作用 |
| --- | --- | --- |
| 1｜問題 | Product–Market Gap（產品市場落差）＋ Fact / Assumption / Question（事實／假設／待確認） | 知道我們在解誰、哪個落差，並辨識哪些內容仍不能當成確定需求。 |
| 2｜企業 | Stakeholder Map（利害關係人地圖）＋需求句＋ VPC（價值主張畫布） | 理解誰使用、誰承受痛點、誰背 KPI、誰出預算與誰核准。 |
| 3｜方案 | Demo Topic Brief（題目摘要）＋ Given / Design / Proof（已知／設計／驗證） | 分清企業已定義的邊界，以及團隊仍需要補上的流程、規則與例外。 |
| 4｜建置 | Build Brief（建置摘要）＋ Acceptance（驗收）＋ Scope（範圍）＋ Handoff Prompt（交接提示詞） | 把需求翻成可製作、可測試、可分版本的第一版。 |
| 5｜迭代 | Iteration Log（迭代紀錄）＋ GitHub 版本流程 | 每一輪留下可回復的工作點、測試結果與下一個假設。 |

## 兩種頁面標記

| 核心 | 建議在交給 Coding Agent 前完成；若資訊不足，可保留空格並標記 Question（待確認）。 |
| --- | --- |
| 輔助 | 當題目過大、證據不足或團隊意見分歧時使用；不一定每一組都要填滿。 |
| 填寫共識 一格只保留一個目前版本；不同意見可先寫成 Assumption（假設）或 Open Question（待確認），而不是由工具替我們猜測。 |  |

核心 · TEAM SETUP

# 先把小組的協作角色與單一資料源說清楚

角色可以一人兼任；重點是每一輪知道誰整理需求、誰與 Agent 對話、誰驗收，以及誰維護可回復的版本。

| 協作角色 | 主要責任 | 本組成員／備援 |
| --- | --- | --- |
| Problem Lead（問題整理） | 維護 WHO、GAP、Fact / Assumption，確認本輪真正要驗證的問題。 | 主責：＿＿＿＿ 備援：＿＿＿＿ |
| Workflow Lead（流程設計） | 整理 Before / During / After、規則、例外與人機分工。 | 主責：＿＿＿＿ 備援：＿＿＿＿ |
| Agent Liaison（代理協作） | 把附件與 Prompt 交給 Coding Agent，收斂問題並維持上下文一致。 | 主責：＿＿＿＿ 備援：＿＿＿＿ |
| QA / Evidence（驗證與證據） | 依情境測試、紀錄預期與實際差異，維護 Acceptance（驗收條件）。 | 主責：＿＿＿＿ 備援：＿＿＿＿ |
| Repo Maintainer（版本維護） | 管理 GitHub 分支、Commit（提交）、Pull Request（合併請求）與穩定標記。 | 主責：＿＿＿＿ 備援：＿＿＿＿ |

## 小組工作約定

| 項目 | 本組約定 |
| --- | --- |
| 共同需求來源 | 本 DOCX 檔名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 穩定版本位置 | GitHub main（主分支）／其他：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 每輪決策方式 | 由＿＿＿＿彙整；遇到未確認內容時標記 Assumption / Question。 |
| 合併前確認者 | 至少由＿＿＿＿與＿＿＿＿一起看過 Demo 與測試結果。 |

輔助 · TOOL 01

# Problem Framing（四層問題拆解）

當團隊已經直接討論功能，或不同人其實在解不同問題時，用四層把可觀察現象、問題、原因假設與解法假設重新分開。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Phenomenon（現象） | 可觀察的不理想結果；先描述發生了什麼，不急著解釋原因。 | 我們觀察到： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Problem（問題） | 某一角色原本要完成的 Job（工作），與實際結果之間的落差。 | 對＿＿而言，原本需要＿＿，但目前＿＿。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Possible Causes（可能原因） | 彼此可競爭、可驗證的原因假設；先保留多種解釋。 | A. ＿＿＿＿ B. ＿＿＿＿ C. ＿＿＿＿ 目前較可信：＿＿；因為＿＿。 |
| Solution Hypotheses（解法假設） | 可能降低落差的不同方向；此時仍不是承諾的功能清單。 | 方向 A：＿＿＿＿＿＿＿＿ 方向 B：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 自我檢查 若 Problem（問題）欄已出現「需要一個 AI／平台／App」，可能已提前進到解法；可以回到角色、Job 與落差重新描述。 |  |  |

核心 · TOOL 02

# Fact / Assumption / Open Question（事實／假設／待確認）

把正式命題、團隊推測與下一步問題分開，讓 Coding Agent 不會把尚未證明的想法包裝成確定需求。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Fact（事實） | 已有正式文件、資料、流程紀錄、實際行為或明確回答支持。 | F｜＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 來源：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Assumption（假設） | 目前合理但仍待驗證；若不成立，方案可能需要改寫。 | A｜＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 如何驗證：＿＿＿＿＿＿ |
| Open Question（待確認） | 需要企業、使用者、資料或測試進一步回答。 | Q｜要問誰：＿＿＿＿ 問題：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

## Evidence Log（證據與假設紀錄）

| 敘述 | F / A / Q | 證據／來源 | 負責人與下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |

核心 · TOOL 03

# Stakeholder Map（利害關係人地圖）

在企業情境裡，使用者、痛點承受者、績效負責人、預算負責人、資料／系統負責人與核准者可能是不同人。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Primary User（主要使用者） | 真正操作工具或流程的人；決定介面、步驟與採用摩擦。 | 部門／職位：＿＿＿＿ 關鍵時刻：＿＿＿＿ |
| Pain Owner（痛點承受者） | 直接承受延誤、重工、客訴、風險或補救成本的人。 | 部門／職位：＿＿＿＿ 目前代價：＿＿＿＿ |
| KPI Owner（績效負責人） | 對改善結果負責；協助定義商業價值與 Metric（衡量指標）。 | 部門／職位：＿＿＿＿ KPI：＿＿＿＿ |
| Budget Owner（預算負責人） | 最可能提供試點或導入預算的部門／角色。 | 部門／職位：＿＿＿＿ 預算類別：＿＿＿＿ |
| Data / IT Owner（資料／資訊負責人） | 掌握資料、權限、系統串接、安全與技術邊界。 | 部門／職位：＿＿＿＿ 可提供：＿＿＿＿ |
| Sponsor / Approver（推動／核准者） | 能協助推動、核准或提出風險條件的人。 | 部門／職位：＿＿＿＿ 核准條件：＿＿＿＿ |
| 企業價值公式 Product Capability（產品能力）× Department KPI（部門績效）× Budget Logic（預算邏輯）＝可推進的 Value Proposition（價值主張）。 |  |  |

核心 · TOOL 03B

# Stakeholder Need Statement（每位利害關係人的需求句）

同一套解法對不同部門會有不同價值。每位重要關係人各寫一條需求句，再比較急迫性、證據與預算邏輯。

對於【角色／部門】而言，當他需要【Job／工作】時，目前只能透過【Current／現行做法】處理，但仍造成【Impact／影響】。 依序填：角色 → 關鍵工作 → 目前做法 → 尚未解決的時間、成本、營收、風險或體驗影響。

Uber Direct 示意 營運／物流部在尖峰時需要穩定履約，目前靠自建車隊與臨時調度處理，但仍造成運力不足與持有、管理成本。

## 本組需求句

| 利害關係人 | 完整需求句 | 可能 KPI／預算 | F / A / Q |
| --- | --- | --- | --- |
| ① ＿＿＿＿ | 對於＿＿而言，當他需要＿＿時，目前只能透過＿＿處理，但仍造成＿＿。 | KPI：＿＿＿＿ 預算：＿＿＿＿ | ＿＿ |
| ② ＿＿＿＿ | 對於＿＿而言，當他需要＿＿時，目前只能透過＿＿處理，但仍造成＿＿。 | KPI：＿＿＿＿ 預算：＿＿＿＿ | ＿＿ |
| ③ ＿＿＿＿ | 對於＿＿而言，當他需要＿＿時，目前只能透過＿＿處理，但仍造成＿＿。 | KPI：＿＿＿＿ 預算：＿＿＿＿ | ＿＿ |

## 目前優先對齊的角色

我們先以＿＿＿＿＿＿作為 Primary User／主要價值對象，因為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

核心 · TOOL 04

# Product–Market Gap（產品市場落差）

把「市場很大」或「產品有功能」轉成一個可驗證的落差：某一角色在特定時刻，現有做法仍無法完成重要工作。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| WHO（角色） | 單一使用者、部門或具體族群；能指向真實的人。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Critical Moment（關鍵時刻） | 問題最明顯、最需要處理的事件或流程節點。 | 當＿＿＿＿＿＿發生時 |
| JOB（工作） | 該角色當下真正要完成的任務，以動詞描述。 | 需要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| CURRENT（現行做法） | 現在實際如何處理、繞路或勉強完成。 | 目前透過＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| FRICTION / GAP（阻力／落差） | 目前做法中最慢、最貴、易錯、不穩或缺少的部分。 | 但仍＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| IMPACT（影響） | 可觀察的時間、成本、營收、風險或體驗影響。 | 因此造成＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 對於【WHO】而言，當【Critical Moment】發生、需要【JOB】時，目前透過【CURRENT】仍有【FRICTION】，因此造成【IMPACT】。 最強 Fact：＿＿＿＿＿＿＿＿ 最大 Assumption：＿＿＿＿＿＿＿＿ 下一個 Question：＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |

核心 · TOOL 05A

# Value Proposition Canvas（價值主張畫布）｜Customer Profile（顧客輪廓）

一位利害關係人使用一張畫布。先理解最重要的 Job、Pain 與 Gain，再討論功能；每區選 Top 3 並標註證據。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Customer Jobs（顧客工作） | 在特定情境下真正要完成的功能、社會或情緒工作。 | 1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Pains（痛點） | 目前流程造成的成本、風險、摩擦、不確定或負面情緒。 | 1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Gains（獲益） | 成功後期待增加的成果、便利、信心或新機會。 | 1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

## 優先順序與證據

| Top 項目 | 重要度 1–5 | F / A / Q | 證據／待確認方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Top Job：＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Top Pain：＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Top Gain：＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

核心 · TOOL 05B

# Value Map（價值地圖）與 Fit Mapping（契合配對）

把方案逐項對回已排序的 Job、Pain 與 Gain。不是每個功能都要解所有問題；第一版優先驗證最重要的一組配對。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Products & Services（產品與服務） | 團隊實際提供的能力、流程、介面或服務。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Pain Relievers（痛點減緩） | 如何降低某一項具體 Pain 的成本、風險或摩擦。 | 針對 Pain＿＿，我們以＿＿減少＿＿。 |
| Gain Creators（獲益創造） | 如何創造某一項可觀察的 Gain 或新成果。 | 針對 Gain＿＿，我們以＿＿增加＿＿。 |

## Fit Mapping（逐項配對）

| Customer Profile 項目 | Value Map 對應 | 可衡量結果 | 證據／測試 | Fit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top Job：＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | 未驗證／部分／可信 |
| Top Pain：＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | 未驗證／部分／可信 |
| Top Gain：＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | 未驗證／部分／可信 |
| Fit 判斷 重要 Job ＋已證明 Pain ＋可信的 Relief／Gain ＋可衡量結果 ＋對方願意投入時間、資料、流程或預算，會比「功能很多」更接近企業需求。 |  |  |  |  |

輔助 · TOOL 06

# Beachhead Market（灘頭市場／優先切入場景）

當正式命題仍包含多個產業、角色或流程時，先選一個最容易取得證據、最能展示價值的切入點；若題目已明確限定，可快速確認後略過。

Market Choice（市場選擇）＝ Demand Intensity（需求強度）× Product Fit（產品契合）× Measurable Value（可衡量價值） 每項 1–5 分；分數接近時，優先選能最快接觸使用者、取得資料並完成一次 Demo 驗證的場景。

| 候選場景 | 需求頻率／急迫 | 商業影響 | 方案／營運吻合 | 可複製 | 可接觸／證據 | 總分／理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A｜＿＿＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | ＿＿／＿＿＿＿ |
| B｜＿＿＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | ＿＿／＿＿＿＿ |
| C｜＿＿＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | 1–5：＿＿ | ＿＿／＿＿＿＿ |

## 選擇結果

| 優先場景 | 主要證據 | 最大未知 | 下一步驗證 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |

輔助 · TOOL 07

# Problem Brief（問題摘要）

把散落的市場訊號整理成一段可共同決策的描述：角色、流程、影響、限制與成功證據。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Customer Signal（客戶訊號） | 最近一次的原話、行為或可觀察現象。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Pattern（共通性） | 是單一事件，還是多位對象／多筆資料重複出現。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Root Cause & Impact（根因與影響） | 目前最可信的原因假設，以及時間、成本、營收或風險影響。 | 原因：＿＿＿＿＿＿ 影響：＿＿＿＿＿＿ |
| Constraints & Trade-offs（限制與取捨） | 時間、法遵、資料、系統、預算、流程或組織限制。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Success Evidence（成功證據） | 若改善成立，最先應看到的行為或 KPI 變化。 | 指標：＿＿＿＿ 基準：＿＿ 目標：＿＿ |
| 我們觀察到【角色】在【情境／流程】需要【Job】，目前透過【Current】仍造成【Impact】；在【Constraints】下，若成功改善，應看到【Metric／Evidence】。 本組 Problem Brief：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |

輔助 · TOOL 08

# Evidence Interview（證據訪談與行為紀錄）

當需求仍主要來自想像時，重建最近一次真實事件：實際怎麼做、哪一步最有代價、哪些人被影響，以及什麼指標會改變。

## 元素、意義與提問空格

| 元素名稱 | 意義／建議提問 | 本組紀錄 |
| --- | --- | --- |
| Last Event（最近一次事件） | 上一次發生是什麼時候？當時要完成什麼？ | 時間／情境：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Actual Workflow（實際流程） | 請一步一步帶我們走過當時怎麼處理。 | 1.＿＿＿ 2.＿＿＿ 3.＿＿＿ |
| Cost / Risk（代價／風險） | 哪一步最慢、最貴、最容易出錯或最不確定？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Alternatives（替代方式） | 曾嘗試哪些方式？已投入多少時間、金錢或協作成本？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Owners & Metric（角色與指標） | 誰被影響、誰背 KPI、誰能提供資料或預算？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

## Fact 與 Interpretation 分開

| 觀察到的 Fact／原話 | 我們的 Interpretation（解讀） | 下一個 Question |
| --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |

輔助 · TOOL 09

# Pilot Canvas（最小試點畫布）

用最小方案降低最大不確定性。Pilot（試點）的目的不是先完成整套產品，而是觀察關鍵行為與指標，支持下一步擴大、調整或停止。

如果我們為【Stakeholder】在【Context】提供【Smallest Solution】，那麼【Metric／Behavior】會從【Baseline】變為【Target】，因為【Key Assumption】。

| 元素名稱 | 意義／填寫方法 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Problem Hypothesis（問題假設） | 最想確認哪一個 Gap？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Smallest Solution（最小方案） | 不用做完整產品，最低限度如何提供價值？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Participant / Data（對象／資料） | 找誰或用哪組資料測試？為何具代表性？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Scope / Period（範圍／期間） | 在哪個情境、多久、多少次？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Metric（成功指標） | 基準、目標與觀察方式。 | 基準：＿＿ 目標：＿＿ |
| Failure Signal（失敗訊號） | 看到什麼代表方向需要調整或停止？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Risk / Constraint（風險／限制） | 資料、法遵、流程、成本或協作限制。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Next Decision（下一步決策） | 擴大／調整／停止；決策依據是什麼？ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

核心 · TOOL 10

# Demo Topic Brief（DEMO 題目摘要）

把前面的問題與企業角色收斂成可驗證的 Demo：WHO（使用者）、GAP（落差）、OWNER（負責角色）與 PROOF（驗證）。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| WHO（使用者） | Primary User、Critical Moment 與要完成的 Job。 | User：＿＿＿＿ Moment：＿＿＿＿ Job：＿＿＿＿ |
| GAP（落差） | Current Workflow、Friction 與 Business Impact。 | Current：＿＿＿＿ Friction：＿＿＿＿ Impact：＿＿＿＿ |
| OWNER（負責角色） | Pain、KPI、Budget、Data / IT 與 Approver 的企業角色。 | Pain：＿＿ KPI：＿＿ Budget：＿＿ Data/IT：＿＿ Approver：＿＿ |
| PROOF（驗證） | 一組 Input、Output、Metric 與可觀察的 Acceptance。 | Input：＿＿＿＿ Output：＿＿＿＿ Metric：＿＿＿＿ |
| 1 User（使用者）× 1 Moment（關鍵時刻）× 1 Input（輸入）× 1 Output（輸出）× 1 Metric（指標） 我們希望為【WHO】，解決其在【Moment】無法有效【Job】的【GAP】；將以【Input】產出【Output】，並以【Metric】驗證【核心假設】。 |  |  |

核心 · TOOL 11

# Given / Design / Proof / Handoff（已知／設計／驗證／交接）

企業題目即使已定義 Input 與 Output，中間的流程、規則、例外、證據與人機分工仍需要團隊設計；最後再翻成 Agent 可執行的交接。

| 層次 | 用途 | 常見元素 | 本組一句話 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIVEN（已知） | 確認企業已明訂的起點、終點與邊界。 | Agent Form、Input、Output、Boundary、Human Approval、Data Rule | 企業已定義＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| DESIGN（設計） | 補齊方案如何運作與如何判斷。 | Workflow、Rules、Missing Data、Exceptions、Evidence、Human Decision | 我們將設計＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| PROOF（驗證） | 讓第一版能展示成功、例外與不足。 | Normal、Exception、Missing、Human Confirmation、Metric | 第一版要證明＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| HANDOFF（交接） | 把內容寫成 Coding Agent 能先確認再實作的合作方式。 | Readback、Questions、Plan、Acceptance、Versioning | Agent 開始前先＿＿＿＿＿＿＿＿ |

## 來源標記

| F｜Official / Evidence | 正式命題、文件、資料或已確認事實。 |
| --- | --- |
| A｜Team Design | 團隊目前提出、仍待測試的設計假設。 |
| Q｜Need Clarification | 需要企業、使用者或技術條件再確認。 |

核心 · TOOL 11A

# Given Register（已知條件登錄表）

先整理 Coding Agent 可以依賴的共同邊界；每一項附來源與 F / A / Q，避免把猜測寫成企業要求。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Agent Form（代理形式） | 第一版以什麼形式呈現，例如單頁互動原型、對話介面或流程工具。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 狀態：F / A / Q |
| Input（輸入） | 工具會取得哪些欄位、文件、訊息或合成資料。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 來源：＿＿＿＿ |
| Output（輸出） | 最低要產出什麼可觀察結果、草稿、建議或警示。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 來源：＿＿＿＿ |
| Boundary（邊界） | 第一版不涵蓋的範圍，以及不能自動做的事情。 | 不包含：＿＿＿＿＿＿ 狀態：F / A / Q |
| Human Approval（人工確認） | 在哪一個節點由人確認、修改、退回或停止。 | 由＿＿在＿＿時確認＿＿。 |
| Data Rule（資料規則） | 合成／真實資料、格式、權限、保留與敏感資訊限制。 | 資料類型：＿＿＿＿ 限制：＿＿＿＿ |
| 來源優先順序 正式命題與企業確認內容優先於團隊猜測；若來源互相衝突，可先列為 Question，請 Agent 暫停在需要決策的地方。 |  |  |

核心 · TOOL 11B

# Workflow Design（工作流設計）｜Before / During / After（之前／當下／之後）

把 Input 到 Output 中間的流程說清楚：什麼事件觸發、資料如何處理、結果交給誰，以及人在哪裡接手。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Before（之前） | 觸發前的角色、資料、準備狀態與前置條件。 | 角色：＿＿ 已有資料：＿＿ 前置條件：＿＿＿＿＿＿ |
| Trigger（觸發） | 哪一個事件讓 Agent 開始工作。 | 當＿＿＿＿＿＿發生時 |
| During（處理中） | 依序讀取、比對、判斷、詢問、產生與記錄的步驟。 | 1.＿＿＿ 2.＿＿＿ 3.＿＿＿ 4.＿＿＿ 5.＿＿＿ |
| After（之後） | 結果呈現、交付、通知、保存與後續動作。 | 輸出交給＿＿；接著＿＿＿＿ |
| Human Handoff（人工接手） | 需要人確認、修正、核准或停止的節點。 | 在步驟＿＿由＿＿進行＿＿。 |

## 一行流程

【Trigger】→【Input】→【Step 1】→【Decision】→【Output】→【Human Handoff】

核心 · TOOL 11C

# Decision Rules / Exceptions / Evidence / Human（規則／例外／證據／人工）

同一組 Input 與 Output 之間，品質差異通常來自判斷規則、資料不足時的行為、例外說明與人工決策點。

| 元素名稱 | 意義／填寫方法 | 本組設計 |
| --- | --- | --- |
| Decision Rule（判斷規則） | 在什麼條件下採取哪個動作；可寫優先序、門檻、配對或停止條件。 | 若＿＿，則＿＿；理由＿＿。 |
| Missing Data（資料不足） | 資料不足時詢問、暫停、標記未知，或提供可選路徑。 | 缺少＿＿時，Agent 會＿＿。 |
| Exception（例外） | 正常路徑以外但企業現場會遇到的衝突、風險或特殊狀態。 | 例外：＿＿；處理：＿＿。 |
| Evidence（證據） | 讓使用者看見來源、理由、計算、信心或警示。 | 顯示＿＿，來源／理由＿＿。 |
| Human Decision（人工決策） | Agent 提供建議後，由人確認、修改、退回或停止。 | 由＿＿在＿＿決定＿＿。 |

## 規則紀錄

| ID | 條件／情境 | 動作／輸出 | 理由／證據 | 人工節點 | F / A / Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ |
| R2 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ |
| R3 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ |

核心 · TOOL 11D

# Proof Scenario Matrix（驗證情境矩陣）

Demo 不只走一次成功路徑。我們可以用四種情境檢查流程、理由、人工控制與 Metric 是否真的可觀察。

| 驗證情境 | 用途／元素意義 | 測試 Input | Expected Behavior（預期行為） | Actual / Evidence（實際／證據） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal（正常） | 完整資料下，核心流程能從 Input 走到 Output。 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 建置後填：＿＿＿＿ |
| Exception（例外） | 遇到衝突或高風險狀態時，能說明理由與可選動作。 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 建置後填：＿＿＿＿ |
| Missing（資訊不足） | 不確定時能詢問、暫停或標記未知，而不是自信猜測。 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 建置後填：＿＿＿＿ |
| Human Confirmation（人工確認） | 使用者能確認、修改、退回或停止。 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 建置後填：＿＿＿＿ |

## 核心 Demo Proof（示範證據）

這次 Demo 要讓【User】在【Moment】使用【Input】，得到【Output】，並讓【Metric】可被觀察。 核心假設：如果 Demo 成功，我們會更有信心相信＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

核心 · TOOL 12A

# Build Brief（建置摘要）｜Business & User（商業與使用者）

Build Brief 是把前面框架翻成開發可用的共同語言。這一頁先說清楚企業結果與使用情境。

## Business（商業）

| 元素名稱 | 意義 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Problem（企業問題） | 哪一個可觀察的企業落差值得處理。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Business Impact（商業影響） | 時間、成本、營收、風險或體驗影響。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Success Metric（成功指標） | 改善後要看到哪個指標；基準與目標為何。 | Metric：＿＿ Baseline：＿＿ Target：＿＿ |

## User（使用者）

| 元素名稱 | 意義 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Primary User（主要使用者） | 誰真正操作第一版。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Critical Moment（關鍵時刻） | 何時最需要使用。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Job（工作） | 當下要完成什麼任務。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Current / Friction（現況／阻力） | 目前怎麼做，哪一步最卡。 | Current：＿＿＿＿ Friction：＿＿＿＿ |

核心 · TOOL 12B

# Build Brief（建置摘要）｜Stakeholders & Given（角色與已知條件）

把企業內部角色與不可忽略的資料、邊界放進同一份 Brief，讓 Agent 知道價值給誰看、條件由誰提供、決策交給誰。

## Stakeholders（利害關係人）

| 角色 | 部門／職位 | 在意的 KPI／風險／條件 |
| --- | --- | --- |
| Pain Owner | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| KPI Owner | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Budget Owner | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Data / IT Owner | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Sponsor / Approver | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

## Given（已知條件）

| 元素 | 本組內容 | 來源／F-A-Q |
| --- | --- | --- |
| Input | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| Output | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| Boundary / Out-of-scope | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| Human Approval | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| Data Rule | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |

核心 · TOOL 12C

# Build Brief（建置摘要）｜Design（方案設計）

這一頁是 Coding Agent 最容易替團隊猜測的地方。已確認與未確認內容都可以寫，但狀態需要清楚。

## 元素、意義與本組填寫

| 元素名稱 | 意義／判斷方式 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Workflow（工作流） | 從觸發、輸入、處理到輸出與交接的順序。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Rules（規則） | 配對、排序、門檻、停止或選擇的條件。 | 若＿＿，則＿＿；原因＿＿。 |
| Missing Behavior（缺資料行為） | 資訊不足時詢問、暫停、提示或標記未知。 | 缺少＿＿時，會＿＿。 |
| Exceptions（例外） | 需要不同處理的衝突、高風險或特殊狀態。 | 例外＿＿；處理＿＿。 |
| Evidence（證據） | 結果要附上的來源、理由、計算、信心或警示。 | 顯示＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Human Decision（人工決策） | 人可確認、修改、退回或停止的節點。 | 由＿＿在＿＿決定＿＿。 |
| 狀態標記 每一列可在句尾加上 [F]、[A] 或 [Q]。Agent 若遇到 [Q]，可先做可替換的假資料或佔位，不替企業做永久決策。 |

核心 · TOOL 12D

# Build Brief（建置摘要）｜Proof, Acceptance & Scope（驗證、驗收與範圍）

把「做得出來」改寫成「我們如何知道這一版可用來驗證」。同時分清第一版、後續清單與明確不做的範圍。

## Proof & Acceptance（驗證與驗收）

| 元素名稱 | 意義 | 本組填寫 |
| --- | --- | --- |
| Normal Path（正常路徑） | 核心流程可以從輸入走到輸出。 | 當＿＿時，系統應＿＿。 |
| Exception（例外路徑） | 衝突時顯示理由、風險與可選動作。 | 當＿＿時，系統應＿＿。 |
| Missing Info（資訊不足） | 能詢問、暫停或標記未知。 | 缺少＿＿時，系統應＿＿。 |
| Human Control（人工控制） | 使用者能確認、修改、退回或停止。 | 使用者可在＿＿進行＿＿。 |
| Metric（衡量指標） | Demo 中能直接觀察或估算的價值指標。 | 指標＿＿；展示方式＿＿。 |

## Scope（版本範圍）

| 範圍層次 | 意義 | 本組內容 |
| --- | --- | --- |
| First Version（第一版） | 本輪必須完成、足以驗證核心假設的最小功能。 | 1.＿＿＿ 2.＿＿＿ 3.＿＿＿ |
| Parking Lot（後續清單） | 有價值但不影響本輪驗證，可留到下一版。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| Out of Scope（明確不做） | 本輪不涵蓋，避免 Agent 自行擴張，例如正式 API、登入或完整 ERP。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

核心 · TOOL 13

# Acceptance Criteria（驗收條件）與 Demo Test（示範測試）

驗收條件以「Given / When / Then（已知／當／則）」或可觀察句子描述，讓團隊與 Agent 對完成標準有同一個理解。

Given【前置狀態】，When【使用者動作／事件】，Then【系統可觀察結果】；Evidence【畫面／資料／紀錄】。 例：已載入合成訂單；當使用者按下配對；則顯示草稿、衝突理由與人工確認按鈕。

| ID | Given（已知） | When（當） | Then（則） | Evidence（證據） | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | 待測／通過／待修 |
| AC2 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | 待測／通過／待修 |
| AC3 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | 待測／通過／待修 |
| AC4 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | 待測／通過／待修 |

## 本輪完成定義

當 AC＿＿、AC＿＿、AC＿＿通過，而且＿＿＿＿＿＿＿＿可在 3 分鐘內展示，我們會把此版本標記為＿＿＿＿。

核心 · TOOL 14

# Handoff Prompt（交接提示詞）｜結構與來源

Prompt 不是魔法咒語，而是一份可交接的產品需求說明。附件是需求來源，Prompt 則定義 Agent 如何閱讀、提問、規劃、建置、測試與留下版本。

| Prompt 區塊 | 用途／元素意義 | 從工作包哪裡取得 |
| --- | --- | --- |
| Role & Collaboration（角色與協作） | 定義 Agent 是產品工程協作夥伴，先理解再動手。 | Team Setup＋本頁後方 Prompt |
| Source of Truth（需求來源） | 指定附件、正式命題與 repo 內文件的優先順序。 | 封面＋Given Register |
| Business / User / Stakeholders | 說清企業結果、使用情境與角色責任。 | Build Brief 12A–12B |
| Given / Design / Proof | 說清邊界、流程、規則、例外、人工與驗證。 | 工具 11＋Build Brief 12C–12D |
| Confirmed / Assumed / Missing / Risk | 要求 Agent 先重述並分類理解，暴露不確定性。 | Fact / Assumption / Question |
| Questions & Plan（問題與計畫） | 先提最多五個高影響問題，再提出最小建置步驟。 | Open Question＋First Version |
| Acceptance & Versioning（驗收與版本） | 每輪有測試、分支、Commit 與可回復點。 | Acceptance＋GitHub 章節 |
| 附件讀取確認 若 Coding Agent 無法直接解析 DOCX，可將本文件另存 PDF，或把核心 Build Brief 同步成 repo 內的 docs/build-brief.md；Agent 仍應先回覆它實際讀到哪些內容。 |  |  |

核心 · COPY 01

# 可直接貼給 Coding Agent 的 Handoff Prompt（1/3）

先把填好的 DOCX 作為附件，再貼上以下 Prompt。請替換【】內容；底線未完成的地方可保留為 Question。

【0｜合作角色】 我們是【組名】團隊，正在為【企業／正式命題】開發一個可驗證的 First Version（第一版）。請以產品工程協作夥伴的角色與我們一起釐清、規劃、實作與驗證；在理解關鍵需求以前，先以問題與小步計畫協作。 【1｜共同需求來源】 附件【檔名與版本，例如：Team03_BuildWorkbook_v0.2.docx】是本輪需求來源。正式企業命題與已標記為 Fact（事實）的內容優先；Assumption（假設）可以用於原型，但請清楚標示；Open Question（待確認）與衝突資訊請先提出，不自行包裝成確定需求。若你無法讀取附件，請明確說明，並請我們改附 PDF 或文字版。 【2｜第一次回覆格式】 在改動任何程式碼前，請先以繁體中文回覆： 1. 200 字內重述 Business、Primary User、Critical Moment 與核心 Gap； 2. Confirmed（已確認）：你從附件讀到的明確要求； 3. Assumed（暫定假設）：目前需要暫用的假設； 4. Missing（缺少資訊）：會阻礙 First Version 的資訊； 5. Risk（風險）：資料、法遵、流程、採用或技術風險； 6. 最多 5 個高影響問題。 完成後先等待我們回覆，再提出建置計畫。 【3｜本組優先成果】 這一版最想證明：【核心假設】。 1 User：【＿＿＿＿】；1 Moment：【＿＿＿＿】；1 Input：【＿＿＿＿】；1 Output：【＿＿＿＿】；1 Metric：【＿＿＿＿】。

## 本組替換檢查

| □ | 已換上組名、企業命題、附件檔名與版本。 |
| --- | --- |
| □ | 已填核心假設與 1×1×1×1×1。 |
| □ | 附件中的 Fact / Assumption / Question 可被辨識。 |

核心 · COPY 02

# 可直接貼給 Coding Agent 的 Handoff Prompt（2/3）

以下區塊把 Build Brief 轉成 Agent 的設計與驗收邊界。附件有完整內容，Prompt 仍重申最重要的行為。

【4｜Business / User / Stakeholders】 請以附件 Build Brief 為準，確認： • Business Problem、Business Impact、Success Metric； • Primary User、Critical Moment、Job、Current / Friction； • Pain Owner、KPI Owner、Budget Owner、Data / IT Owner、Sponsor / Approver。 若同一項價值混合了不同部門需求，請指出並建議拆分。 【5｜Given（已知條件）】 請遵守附件中的 Agent Form、Input、Output、Boundary、Human Approval 與 Data Rule。第一版使用【合成資料／其他：＿＿】；尚未確認的企業規則請做成可替換設定或清楚標示的假設，不連接正式企業系統。 【6｜Design（方案設計）】 請依附件實作核心 Workflow（工作流）、Decision Rules（判斷規則）、Missing Data Behavior（資料不足行為）、Exceptions（例外）、Evidence（證據）與 Human Decision（人工決策）。對每一個重要判斷，介面應能讓使用者理解理由、來源或下一步；不確定時保留人工確認。 【7｜Proof & Acceptance（驗證與驗收）】 第一版至少能展示 Normal（正常）、Exception（例外）、Missing Information（資訊不足）與 Human Confirmation（人工確認）四種情境。請把附件中的 Acceptance Criteria 轉成可執行測試或明確檢查步驟，並在完成後逐項回報通過、待修或未測。 【8｜Scope（範圍）】 First Version 只包含附件列出的核心功能；Parking Lot 保留下一輪；Out of Scope 本輪不實作。若建議新增功能，請說明它對核心假設的必要性，並先讓我們選擇是否納入。

可替換欄位 資料類型：＿＿＿＿ 核心 Workflow：＿＿＿＿ 最重要規則：＿＿＿＿ 人工確認點：＿＿＿＿ Out of Scope：＿＿＿＿

核心 · COPY 03

# 可直接貼給 Coding Agent 的 Handoff Prompt（3/3）

最後一段定義協作節奏與版本安全。建議由 Repo Maintainer 確認分支與 Commit，再讓 Agent 開始改動。

【9｜建置前計畫】 在我們回答問題後，請提出一個小步建置計畫，包含： • First Version 的使用流程與畫面／元件； • 預計新增或修改的檔案； • 每一步對應的 Acceptance Criteria； • 建議 branch name（分支名稱）、開始前 checkpoint（還原點）與 Commit（提交）節點； • 仍需我們決定的取捨。 我們確認後，再開始第一個可測切片。 【10｜版本與安全】 開始前請先查看 git status，保留團隊既有與無關的修改，不使用會抹除歷史或未提交內容的破壞性操作。以【feature/＿＿＿＿】分支進行；每完成一個可測切片就執行測試並建議清楚的 Commit message。API key、密碼、Token、個資與企業機密不寫入程式碼或 Git；使用環境變數與 .env.example，並讓 .env 保持在 .gitignore。 【11｜每輪回報】 每一輪完成時，請用繁體中文整理： 1. Changed：改了什麼與哪些檔案； 2. Why：對應哪個需求或假設； 3. Tested：跑了哪些測試與結果； 4. Not Yet Done：還沒完成或仍是假設的部分； 5. Risks：新風險或資料限制； 6. Next：下一個最小步驟； 7. Version：branch、Commit message 建議與可回復點。 【12｜開始】 現在請先讀取附件，依【2｜第一次回覆格式】回覆；此時先不修改程式碼。

核心 · VERSION 01

# GitHub 安全版本流程｜讓 main（主分支）保持可展示

GitHub 的 branch（分支）可把開發工作與穩定版本隔離；每輪從穩定版本開分支，測試後再合併，能降低 Agent 改壞整個作品的風險。

| 步驟 | 團隊一起做什麼 | 留下的版本證據 |
| --- | --- | --- |
| 1｜同步 | 開始前確認大家都在最新穩定版本，並查看是否有尚未提交的變更。 | git status／GitHub Desktop Changes |
| 2｜還原點 | 目前可展示的狀態先 Commit 並 Push（推送）；必要時加 tag，例如 demo-v0.1。 | Commit SHA＋tag＋可開啟的 Demo |
| 3｜開分支 | 每個功能／修正使用短而清楚的 branch，例如 feature/conflict-reason。 | branch name＋負責人 |
| 4｜小步建置 | Agent 每次完成一個可測切片；團隊看 diff（差異）與實際畫面。 | Changed files＋測試結果 |
| 5｜Commit / Push | 通過一組驗收就提交並推送；訊息說清改了什麼與為什麼。 | 例如 feat: show conflict reason |
| 6｜Review / Merge | 至少一位同學重新走 Demo；確認核心路徑仍可用後再合併回 main。 | Pull Request＋review＋merge commit |
| 7｜標記穩定版 | 合併後再次測試並建立 tag，例如 demo-v0.2；更新 Iteration Log。 | tag＋Prototype URL＋紀錄 |
| 初學者工具 若不熟悉指令列，可使用 GitHub Desktop 以視覺方式查看 Changes、建立 branch、Commit、Push 與 Revert；團隊仍維持相同的分支與驗收原則。 |  |  |

核心 · VERSION 02

# GitHub 防意外清單｜Repository、Secrets 與回復

版本控制能回復程式碼，但前提是重要狀態已 Commit / Push，而且敏感資料沒有被放進歷史。

## Repository（儲存庫）設定

| 檢查項目 | 建議做法 | 本組狀態 |
| --- | --- | --- |
| 可見性 | 企業題目、未公開資料或個資存在時，先使用 Private（私人）repo。 | □ 完成 負責人：＿＿ |
| main（主分支） | 只保留可啟動、可展示的版本；開發從 feature / fix 分支進行。 | □ 完成 目前 tag：＿＿ |
| 文件 | 將本工作包、Prompt 版本與測試紀錄放在 docs/；README 說明啟動方式。 | □ 完成 路徑：＿＿ |
| 敏感資料 | .env 放入 .gitignore；repo 只保留無真實密鑰的 .env.example。 | □ 完成 檢查者：＿＿ |
| 依賴與啟動 | 鎖定依賴版本；每次合併後重新安裝／建置／啟動一次。 | □ 完成 指令：＿＿ |

## 建議資料夾結構

project/ ├─ README.md # 目標、啟動方式、目前穩定版 ├─ docs/ │ ├─ build-workbook-v0.2.docx │ ├─ prompt-v0.2.md │ └─ iteration-log.md ├─ src/ # 程式碼 ├─ tests/ # 可重跑的測試 ├─ .env.example # 只有欄位名稱，不放真實密鑰 └─ .gitignore # 包含 .env、暫存檔與不需追蹤產物

核心 · VERSION 02B

# GitHub Recovery Playbook（版本回復指南）

遇到異常時，可先暫停繼續改動並辨識目前狀態，再選擇能保留歷史、方便團隊追蹤的回復方式。

## 若某一輪結果不如預期

| 狀況 | 較安全的處理 |
| --- | --- |
| 尚未 Commit | 可先暫停並查看 diff；保留需要的檔案後再決定是否丟棄。若不確定，可先複製專案資料夾或請老師／同學一起確認。 |
| 已 Commit、尚未合併 | 保留分支，回到 main 的穩定版；另開修復分支或在原分支新增修正 Commit。 |
| 已合併到共享 main | 優先使用 Revert（反轉提交）建立新的回復 Commit，保留歷史與團隊可追蹤性。 |
| 密鑰曾進入 Git | 可先視為已外洩，優先撤銷／輪替；再依官方指引清理歷史。只刪檔案不足以消除舊版本。 |

核心 · VERSION 03

# Iteration Log（迭代與版本紀錄）

每一輪留下 Prompt 變更、程式變更、測試結果與決策。這張表能讓下一位組員或 Agent 快速恢復上下文。

| 版本／日期 | Branch / Commit | 本輪假設／Prompt 變更 | Changed（改動） | Tested（測試） | Decision / Next（決策／下一步） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 ＿＿／＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| v0.2 ＿＿／＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| v0.3 ＿＿／＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| v0.4 ＿＿／＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| v1.0 ＿＿／＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |

## 目前穩定版

| Stable tag（穩定標籤） | ＿＿＿＿ | Prototype URL | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- | --- | --- |
| 最後通過的 AC | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 仍待驗證 Assumption | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |

核心 · FINAL

# 附件＋Prompt＋GitHub：開始開發的完整步驟

各組完成核心欄位後，把工作包當作附件交給 Coding Agent，先取得理解與缺口，再逐輪建置、測試與留下版本。

- 完成核心頁面：Fact / Assumption、Stakeholder、Product–Market Gap、VPC、Demo Topic Brief、Given / Design / Proof、Build Brief、Acceptance 與 Scope。

- 由小組一起做一次一致性檢查：同一個 Primary User、Moment、Input、Output 與 Metric 是否一路相符；未確認內容維持 A 或 Q。

- 另存帶版本的檔名，例如 Team03_BuildWorkbook_v0.2.docx；將同一版本放入 repo 的 docs/，並保留上一版。

- 建立或同步 GitHub repo；確認 main 可展示、.gitignore 已涵蓋 .env，並建立開始前 Commit／tag。

- 把填好的 DOCX 附給 Coding Agent，貼上本工作包 COPY 01–03 的 Handoff Prompt。

- 先閱讀 Agent 的 Confirmed / Assumed / Missing / Risk 與最多 5 個問題；小組回答後，再一起確認 First Version 計畫與 branch。

- 讓 Agent 一次完成一個可測切片；每輪使用 Normal、Exception、Missing、Human Confirmation 與 Acceptance Criteria 驗證。

- 通過後 Commit / Push；由另一位組員重新走 Demo，再合併回 main、建立新 tag，並更新 Iteration Log。

- 若 Agent 誤解需求，使用 Iteration Request 只修一個缺口；同步更新 Prompt／工作包，而不只在聊天裡補一句。

- 帶到下一階段的交付：最新版工作包、Prompt、repo、Prototype、四種情境的測試證據，以及仍待企業確認的 Assumption。

核心 · FINAL CHECK

# 小組交付檢查｜讓下一位協作者接得起來

離開這一輪開發前，一起確認需求脈絡、Prompt、程式版本、展示成果與測試證據都已留下可接續的版本。

## 小組交付檢查

| □ | Team##_BuildWorkbook_v__.__.docx（本工作包） |
| --- | --- |
| □ | prompt-v__.__.md 或已保存的完整 Handoff Prompt |
| □ | GitHub repo URL＋stable tag＋可啟動 README |
| □ | Prototype URL／操作錄影／截圖 |
| □ | Acceptance 測試結果＋Iteration Log |
| □ | 一項仍待企業確認的 Assumption 與下一個 Question |

一起完成的不是一次性的成品 我們建立的是一條可重複的學習迴圈：把需求說清楚、讓假設被看見、用最小版本驗證，再安全地留下下一次可以接續的工作點。

參考 · REFERENCE

# GitHub 版本流程延伸閱讀

以下為 GitHub 官方文件。介面名稱可能更新；核心原則是以分支隔離工作、用 Commit 留下歷史、合併前檢查，並避免把敏感資料寫進版本紀錄。

GitHub Flow（分支式協作流程）

建立分支、提交、Pull Request 與合併的輕量流程。

Branches（分支）

使用分支隔離開發工作與管理預設分支。

GitHub Desktop 入門

以圖形介面管理 repository、branch、commit、push 與 collaboration。

Reverting a commit in GitHub Desktop（反轉提交）

以新的 Commit 反轉特定變更，保留原始歷史。

Ignoring files（忽略檔案）

以 .gitignore 排除不應追蹤的檔案。

Storing your secrets safely（安全保存密鑰）

避免硬編碼密鑰，使用環境變數或秘密管理工具。

最後提醒 GitHub 可以協助回復版本，但無法撤回已外洩的密鑰。若密鑰曾進入 repository，先撤銷與輪替，再處理歷史。

Aaron Cheng 鄭子豪 Ubridge 創辦人／CEO 鄭子豪 Aaron Cheng 為 Ubridge 創辦人暨 CEO，擁有橫跨軟體工程、產品設計、企業級銷售與商務開發的完整 B2B 實戰經驗，曾任職於 Uber、Oracle、91APP 與 Syscom。曾任 Uber Direct 台灣 BD Head，歷經 Oracle、91APP 與新創商務管理，橫跨工程、產品、B2B GTM 與 RevOps。曾任 XChange 經理人學院第一、三屆講師與中興大學 EMBA 行銷管理課講師。 Aaron 創辦的 Ubridge 是一個高階白領共享平台，專注解決企業找不到關鍵決策者、陌生開發效率低，以及高階業務成本過高等痛點，協助企業透過具備產業經驗與人脈的專業人士，更精準地開啟關鍵客戶對話。同時，Ubridge 也讓高階白領能在不影響正職的前提下，將長期累積的產業洞察與人脈價值，轉化為額外收入與職涯影響力。 Ubridge.com.tw Ubridge 團隊以 Cursor、Claude Code、Vercel、Anthropic 完成約十萬行 Ubridge 平台，涵蓋供需定義、貼標媒合、結案驗收、金流與法遵，已獲選 2026 台大創創加速器、Google Startup Program。

追蹤、加入平台或邀請合作

| FACEBOOK | Aaron Cheng（鄭子豪） | facebook.com/aaron.chn |
| --- | --- | --- |
| INSTAGRAM | @aaronboxer5 | instagram.com/aaronboxer5/ |
| UBRIDGE | 高階白領即時共享平台 | ubridge.com.tw |
| SPEAKING | 企業內訓／論壇／校園活動 | aaron.cheng@ubridge.com.tw |

歡迎追蹤、轉寄，或來信邀請 Aaron 分享企業解題、RevOps 與 AI 落地實戰。

Keep building — one clear assumption, one safe iteration at a time.

把問題定義清楚，就是創造的第一步。